DOKUMEN PENAWARAN

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Administrasi IDI Cabang

Disiapkan untuk Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang

Disiapkan oleh PT Digisolve Catalyst Nusantara

22 Juni 2026

Kepada Yth.

Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang

di tempat

Dengan hormat,

PT Digisolve Catalyst Nusantara menyampaikan penawaran implementasi Aplikasi Sistem Informasi Administrasi IDI Cabang sebagai solusi digital terpadu untuk mendukung pengelolaan administrasi organisasi, data anggota, iuran, transaksi kas, laporan keuangan, surat-menyurat, agenda, arsip dokumen, dan pengaturan akses pengguna.

Kami memahami bahwa operasional IDI Cabang membutuhkan sistem yang tidak hanya mencatat data, tetapi juga mampu menjaga ketertiban administrasi, mempercepat layanan sekretariat, membantu transparansi keuangan, dan mendukung akuntabilitas pengurus. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan dirancang sebagai platform kerja harian yang terpusat, mudah digunakan, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan cabang.

Melalui dokumen ini, kami menyampaikan ruang lingkup solusi, manfaat, rencana implementasi, dukungan layanan, serta estimasi investasi untuk menjadi bahan pertimbangan pengurus IDI Cabang.

Hormat kami,

PT Digisolve Catalyst Nusantara

# Profil Digisolve Catalyst Nusantara

PT Digisolve Catalyst Nusantara adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan solusi digital, sistem informasi organisasi, aplikasi administrasi, dashboard operasional, dan otomatisasi proses bisnis.

Dalam penawaran ini, PT Digisolve Catalyst Nusantara berperan sebagai penyedia solusi, pelaksana implementasi, pendamping migrasi data, pelaksana pelatihan pengguna, serta penyedia layanan support pasca implementasi.

Fokus layanan kami meliputi:

Pengembangan dan implementasi aplikasi web.

Digitalisasi proses administrasi organisasi.

Sistem informasi keanggotaan dan keuangan.

Dashboard dan laporan operasional.

Migrasi data dari spreadsheet atau dokumen manual.

Pelatihan pengguna dan pendampingan go-live.

Maintenance, support, dan pengembangan fitur lanjutan.

# Latar Belakang

Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi memiliki proses administrasi yang kompleks dan berkelanjutan. Pengurus perlu mengelola data anggota, status keanggotaan, iuran, kas masuk dan keluar, surat organisasi, agenda kegiatan, arsip dokumen, serta laporan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam praktik operasional, proses tersebut sering kali tersebar di berbagai spreadsheet, folder dokumen, bukti transfer, arsip surat, dan catatan manual. Kondisi ini dapat menimbulkan beberapa tantangan:

Data anggota sulit diperbarui secara konsisten.

Risiko duplikasi data dan perbedaan versi dokumen.

Monitoring iuran dan tunggakan membutuhkan pekerjaan manual.

Bukti transaksi terpisah dari pencatatan kas.

Laporan keuangan membutuhkan rekap berulang.

Format surat dan penomoran belum sepenuhnya terstandar.

Arsip dokumen sulit dicari kembali.

Hak akses pengguna belum terdokumentasi dengan baik.

Aplikasi Sistem Informasi Administrasi IDI ditawarkan untuk membantu menjawab kebutuhan tersebut melalui satu platform administrasi yang terintegrasi.

# Tujuan Implementasi

Implementasi aplikasi ini bertujuan untuk:

Menyatukan data anggota, iuran, kas, surat, agenda, dan arsip dalam satu sistem.

Mengurangi ketergantungan pada spreadsheet dan folder dokumen terpisah.

Mempercepat pelayanan sekretariat dan bendahara.

Meningkatkan transparansi pencatatan iuran dan transaksi kas.

Menyediakan laporan yang dapat difilter, diekspor, dan dicetak.

Menstandarkan proses pembuatan, penomoran, finalisasi, dan arsip surat.

Mengatur akses pengguna berdasarkan peran pengurus.

Menyiapkan fondasi digital yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan IDI Cabang.

# Ringkasan Solusi

Aplikasi Sistem Informasi Administrasi IDI adalah aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh pengguna sesuai hak akses masing-masing. Aplikasi ini mencakup modul utama berikut:

| Modul | Fungsi Utama |
| --- | --- |
| Dashboard | Menampilkan ringkasan anggota, iuran, kas, surat, agenda, grafik, dan indikator operasional. |
| Anggota | Mengelola database anggota, status, divisi, jabatan, SIP, import, export, dan pencarian data. |
| Iuran | Mengelola tagihan iuran, pembayaran lintas periode, rekap, tunggakan, dan export laporan iuran. |
| Kas/Transaksi | Mencatat kas masuk/keluar, kategori, metode pembayaran, bukti transaksi, dan saldo berjalan. |
| Laporan | Menyediakan laporan kas, resume keuangan, rekap, filter periode, export, dan PDF. |
| Sekretariat | Mengelola surat, template, penomoran, draft, finalisasi PDF, versi surat, dan verifikasi publik. |
| Agenda | Mengelola agenda organisasi beserta lampiran dokumen pendukung. |
| Arsip Dokumen | Menyimpan dan mencari arsip dokumen organisasi berdasarkan metadata. |
| Pengaturan | Mengelola profil organisasi, master data, pengaturan iuran, user, role, dan permission. |

# Manfaat Untuk IDI Cabang

## Manfaat Administrasi

Data anggota tersimpan lebih rapi dan terstruktur.

Pencarian data anggota menjadi lebih cepat.

Import dan export data membantu proses migrasi dan pelaporan.

Master data seperti divisi, jabatan, status anggota, kategori kas, dan metode pembayaran dapat disesuaikan.

## Manfaat Keuangan

Iuran anggota dapat dipantau berdasarkan periode.

Pembayaran beberapa bulan sekaligus dapat dicatat dalam satu proses.

Tunggakan dan rekap iuran lebih mudah diketahui.

Transaksi kas dilengkapi kategori, metode, referensi, dan bukti.

Laporan kas dan resume keuangan dapat dicetak untuk rapat atau pertanggungjawaban.

## Manfaat Sekretariat

Surat dapat dibuat dari template.

Penomoran surat lebih terkendali.

Surat final dapat dibuat dalam format PDF.

Riwayat versi surat tersimpan.

Surat dapat diverifikasi melalui halaman publik.

Arsip surat dan lampiran tersimpan dalam sistem.

## Manfaat Tata Kelola

Hak akses dapat diatur berdasarkan role pengguna.

Role awal dapat mencakup superadmin, admin, sekretaris, ketua, bendahara, dan anggota.

Perubahan data penting dapat diarahkan untuk lebih mudah diaudit.

Sistem mendukung proses kerja yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

# Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Digisolve Catalyst Nusantara meliputi:

Kickoff dan pendalaman kebutuhan IDI Cabang.

Review proses administrasi berjalan.

Konfigurasi aplikasi sesuai profil cabang.

Penyesuaian master data awal.

Penyiapan akun pengguna dan role.

Pendampingan persiapan data anggota.

Import data anggota awal.

Konfigurasi iuran dan metode pembayaran.

Konfigurasi kategori kas.

Konfigurasi template surat dasar.

Penyiapan environment staging dan production.

User Acceptance Test bersama perwakilan pengguna.

Pelatihan admin, sekretariat, bendahara, dan pengurus.

Go-live aplikasi.

Support awal pasca go-live sesuai paket yang disepakati.

# Rincian Fitur Yang Ditawarkan

## Dashboard

Dashboard memberikan tampilan ringkas kondisi organisasi, termasuk:

Total anggota.

Anggota aktif.

Anggota baru.

Iuran ditagihkan.

Iuran terkumpul.

Tunggakan iuran.

Rasio koleksi iuran.

Kas masuk, kas keluar, saldo kas, dan net cash.

Surat yang diarsipkan.

Agenda terdekat.

Grafik tren kas dan iuran.

Transaksi terbaru dan ringkasan tunggakan.

## Modul Anggota

Fitur yang tersedia:

Tambah, ubah, lihat, dan hapus data anggota.

Data NPA, nama, pendidikan, kontak, email, gender, tempat/tanggal lahir, status, divisi, jabatan, tanggal bergabung, SIP, alamat, dan catatan.

Filter dan pencarian anggota.

Import data anggota dari file.

Export data anggota.

Deteksi dan penyelesaian konflik data saat import.

## Modul Iuran

Fitur yang tersedia:

Daftar iuran anggota.

Sinkronisasi invoice iuran bulanan.

Pembayaran iuran untuk beberapa periode.

Riwayat pembayaran per anggota.

Rekap iuran per periode.

Analitik tunggakan.

Export rekap iuran.

Update dan void pembayaran dengan alasan.

## Modul Kas dan Transaksi

Fitur yang tersedia:

Pencatatan kas masuk dan kas keluar.

Kategori transaksi.

Metode pembayaran.

Nomor referensi dan deskripsi.

Upload bukti transaksi.

Running balance.

Opening balance dan closing balance.

Filter transaksi berdasarkan tanggal, tipe, kategori, metode, dan pencarian.

Void transaksi.

Pemisahan transaksi manual dan transaksi yang berasal dari iuran.

## Modul Laporan

Fitur yang tersedia:

Laporan kas.

Resume keuangan.

Rekap iuran.

Filter periode, kategori, metode pembayaran, dan opsi terkait iuran.

Ringkasan total masuk, total keluar, net, saldo awal, dan saldo akhir.

Export dan cetak PDF.

## Modul Sekretariat

Fitur yang tersedia:

Daftar surat.

Draft surat.

Template surat.

Grid builder untuk layout surat.

Profil penomoran surat.

Generate nomor surat.

Finalisasi surat.

Generate dan regenerate PDF.

Versi surat.

Arsip surat.

Revoke surat.

Lampiran surat.

Verifikasi surat publik.

## Modul Agenda

Fitur yang tersedia:

Daftar agenda.

Tambah, ubah, dan hapus agenda.

Filter pencarian, status, dan tanggal.

Lampiran agenda.

Preview dan download dokumen agenda.

Agenda terdekat tampil pada dashboard.

## Modul Arsip Dokumen

Fitur yang tersedia:

Upload arsip manual.

Metadata dokumen seperti judul, kategori, nomor dokumen, tanggal dokumen, dan deskripsi.

Filter arsip berdasarkan pencarian, kategori, dan sumber.

Preview dan download dokumen.

Relasi dokumen dengan surat, agenda, atau transaksi.

## Modul Pengaturan

Fitur yang tersedia:

Profil organisasi.

Logo, nama organisasi, unit, alamat, telepon, dan email.

Currency dan timezone.

Warna brand dan varian header.

Master data divisi, jabatan, kategori kas, metode kas, status anggota, dan status pembayaran.

Pengaturan iuran.

Manajemen user.

Manajemen role.

Manajemen permission.

# Teknologi Yang Digunakan

Aplikasi dibangun menggunakan teknologi modern berbasis web, antara lain:

PHP 8.2+.

Laravel 12.

Laravel Sanctum.

Inertia.js.

React 18.

Vite.

Tailwind CSS.

Ant Design.

Spatie Permission.

Spatie Activitylog.

DomPDF/Browsershot.

QR Code.

Maatwebsite Excel.

Database relasional yang kompatibel dengan Laravel.

Pendekatan teknologi ini dipilih agar aplikasi memiliki fondasi yang kuat, mudah dikembangkan, dan dapat dirawat dalam jangka panjang.

# Keamanan dan Auditabilitas

Solusi ini memperhatikan aspek keamanan dan tata kelola melalui:

Autentikasi pengguna.

Verifikasi email untuk area internal.

Role dan permission berbasis peran.

Pembatasan akses modul sesuai kewenangan.

Password yang di-hash.

Signed URL untuk akses lampiran tertentu.

Verifikasi publik untuk surat.

Validasi input data.

Soft delete pada data inti.

Activity log untuk perubahan akses pengguna dan role.

Void transaksi sebagai pengganti penghapusan permanen pada data tertentu.

Untuk tahap produksi, PT Digisolve Catalyst Nusantara merekomendasikan final hardening yang mencakup:

Review final permission matrix bersama pengurus.

Backup database terjadwal.

Monitoring error dan log.

Kebijakan retensi dokumen.

Review konfigurasi storage file.

SOP pengelolaan akun admin.

Pengujian fungsi utama sebelum go-live.

# Rencana Implementasi

Estimasi durasi implementasi awal adalah 4 sampai 7 minggu, tergantung kesiapan data, kebutuhan penyesuaian, ketersediaan server, dan jadwal UAT.

| Tahap | Durasi Estimasi | Kegiatan | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Persiapan | 1-2 minggu | Kickoff, finalisasi kebutuhan, mapping role, mapping master data, persiapan server/staging, review data anggota. | Dokumen konfigurasi awal, daftar user dan role, template import, environment staging. |
| 2. Migrasi dan Konfigurasi | 1-2 minggu | Import data anggota, validasi konflik, input master data, pengaturan iuran, profil organisasi, template surat. | Data awal siap pakai, master data stabil, template surat dasar. |
| 3. UAT dan Pelatihan | 1 minggu | Simulasi proses anggota, iuran, kas, surat, laporan, agenda, dan pelatihan pengguna. | Berita acara UAT, daftar perbaikan minor, panduan pengguna ringkas. |
| 4. Go-Live | 1 minggu | Deploy production, migrasi final, backup awal, aktivasi akun, pendampingan operasional. | Aplikasi aktif dan digunakan oleh pengguna. |
| 5. Support Lanjutan | Sesuai kontrak | Bug fix, monitoring, penyempurnaan fitur, evaluasi berkala. | Aplikasi stabil dan roadmap lanjutan. |

# Deliverables

Deliverables yang akan diterima IDI Cabang:

Aplikasi Sistem Informasi Administrasi IDI Cabang.

Environment staging jika diperlukan.

Environment production.

Konfigurasi profil organisasi.

Konfigurasi master data awal.

Konfigurasi role dan user awal.

Import data anggota awal berdasarkan file yang disediakan.

Template surat dasar.

Pengaturan iuran awal.

Pelatihan pengguna.

Panduan pengguna ringkas.

Berita acara UAT.

Support awal pasca go-live sesuai paket.

# Kebutuhan Dari Pihak IDI Cabang

Agar implementasi berjalan lancar, IDI Cabang diharapkan menyiapkan:

PIC utama dari pengurus.

PIC sekretariat.

PIC bendahara.

Data anggota dalam format spreadsheet.

Daftar divisi, jabatan, dan status anggota.

Kebijakan iuran yang berlaku.

Daftar kategori kas dan metode pembayaran.

Contoh format surat yang biasa digunakan.

Logo dan profil resmi organisasi.

Daftar pengguna awal beserta perannya.

Akses server/domain/hosting jika menggunakan infrastruktur milik IDI Cabang.

# Skema Investasi

Berikut adalah skema investasi yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan final IDI Cabang.

## Biaya Implementasi Awal - Lifetime

| Komponen | Keterangan | Nilai |
| --- | --- | --- |
| Lisensi Source Code Permanen | Pembelian aplikasi lifetime | Rp 45.000.0000 |
| Setup dan konfigurasi aplikasi | Instalasi, konfigurasi environment, profil organisasi, master data, dan pengaturan awal. | Rp 3.000.000 |
| Migrasi data awal | Pendampingan template, import data anggota, validasi konflik awal. | Rp 2.500.000 |
| Konfigurasi modul dan template | Pengaturan iuran, kategori kas, metode pembayaran, role, dan template surat dasar. | Rp 2.000.000 |
| UAT dan pelatihan | Sesi UAT, pelatihan admin, sekretariat, bendahara, dan pengurus. | Rp 2.500.000 |
| Go-live dan support awal | Deploy production, aktivasi akun, pendampingan awal. | Rp 2.000.000 |
| Total Implementasi Awal |  | Rp 57.000.0000 |

## Biaya Operasional Bulanan

| Komponen | Keterangan | Nilai |
| --- | --- | --- |
| Maintenance aplikasi | Bug fix, monitoring dasar, update minor, dan support teknis. | Rp 500.000 / tiket |
| Hosting/server | Jika disediakan oleh PT Digisolve Catalyst Nusantara. | Rp 150.000 / bulan |
| Backup dan monitoring tambahan | Opsional sesuai kebutuhan. | Rp 250.000 / bulan *opsional |
| Pengembangan fitur tambahan | Berdasarkan scope perubahan yang disepakati. | Sesuai quotation |

Catatan:

Nilai investasi dapat disesuaikan setelah finalisasi scope, jumlah data, jumlah pengguna, kebutuhan hosting, dan kebutuhan penyesuaian tambahan.

Pajak, biaya domain, biaya layanan pihak ketiga, payment gateway, WhatsApp gateway, tanda tangan elektronik tersertifikasi, atau layanan eksternal lain dapat dihitung terpisah apabila diperlukan.

# Opsi Paket Layanan

## Paket A - Implementasi Dasar

Cocok untuk cabang yang ingin segera menggunakan modul utama dengan konfigurasi standar.

Termasuk:

Setup aplikasi.

Konfigurasi profil cabang.

Import data anggota awal.

Konfigurasi iuran dan kas.

Template surat dasar.

Pelatihan pengguna.

Support awal pasca go-live.

## Paket B - Implementasi Lengkap

Cocok untuk cabang yang membutuhkan pendampingan lebih intensif dan penyesuaian workflow.

Termasuk seluruh Paket A, ditambah:

Review proses bisnis lebih detail.

Penyesuaian template surat tambahan.

Pendampingan validasi data lebih intensif.

Penyusunan panduan pengguna per role.

Support pasca go-live lebih panjang.

# Ketentuan Kerja Sama

Ketentuan kerja sama yang diusulkan:

Scope final akan ditetapkan dalam dokumen kesepakatan atau kontrak kerja.

Perubahan scope di luar kesepakatan awal akan dihitung sebagai change request.

Data awal disediakan oleh pihak IDI Cabang dalam format yang disepakati.

Keterlambatan penyediaan data, akses server, atau keputusan UAT dapat memengaruhi timeline implementasi.

Hak akses administrator akan diberikan kepada pihak yang ditunjuk oleh IDI Cabang.

Support dan maintenance berlaku sesuai paket layanan yang disepakati.

Layanan pihak ketiga mengikuti kebijakan dan biaya dari penyedia layanan terkait.

# Roadmap Pengembangan Lanjutan

Setelah implementasi awal, aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut melalui roadmap berikut:

## Prioritas Tinggi

Finalisasi permission dan akses menu.

Backup database terjadwal.

Panduan pengguna per role.

QA menyeluruh untuk flow upload, export, PDF, dan verifikasi.

Monitoring error produksi.

## Prioritas Menengah

Notifikasi iuran via WhatsApp/email.

Dashboard khusus bendahara dan sekretariat.

Approval workflow surat.

Tanda tangan elektronik.

Rekap kehadiran agenda.

## Prioritas Lanjutan

Mobile app atau PWA.

Integrasi payment gateway.

API untuk integrasi pusat/cabang.

Analitik anggota lebih mendalam.

Multi-cabang/multi-unit.

OCR untuk manajemen dokumen.

# Penutup

PT Digisolve Catalyst Nusantara percaya bahwa Aplikasi Sistem Informasi Administrasi IDI Cabang dapat menjadi fondasi penting dalam modernisasi administrasi organisasi. Dengan sistem yang terintegrasi, pengurus dapat bekerja lebih tertib, data lebih mudah ditelusuri, laporan lebih cepat disusun, dan pelayanan kepada anggota dapat ditingkatkan.

Kami siap berdiskusi lebih lanjut, melakukan presentasi solusi, menyesuaikan ruang lingkup implementasi, serta mendampingi IDI Cabang hingga aplikasi siap digunakan dalam operasional harian.

Demikian dokumen penawaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Digisolve Catalyst Nusantara

______________________________

Nama: Wisnu Agung Wiyangga, dr.

Jabatan: Direktur

Kontak: 0811-874-1526